Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

SENAC — CEP Caxias, Maranhão

Programa Senac de Gratuidade — PSG

Roadmap de Implementação

Projeto Integrador — Programador Web

JANUS

| Professor: | Pedro Leandro |
| --- | --- |
| Tema: | Banco de Talentos de Egressos |

Caxias — Maranhão | 2026

Roadmap de Implementação — Janus

Fases de desenvolvimento e funcionalidades mínimas do sistema

FASE 1 — Estrutura e Painéis

Constrói a base visual e estrutural que todas as demais telas vão usar.

1. Logo em formato de imagem — substituir o desenho atual por um arquivo de imagem (PNG ou SVG), usado no topo da sidebar e em outras telas que precisarem da marca.

2. Sidebar reutilizável (Bootstrap) — menu lateral recolhível — expandido mostra ícone + nome de cada item; recolhido mostra só os ícones centralizados. Usado nos dois perfis (egresso e administrador), com os itens de menu de cada um.

3. Painel do Egresso — tela inicial — primeira tela que o egresso vê ao entrar, dentro da sidebar.

4. Painel do Administrador — tela inicial — primeira tela que o administrador vê ao entrar, dentro da sidebar.

💡 A sidebar é a peça mais importante desta fase — toda tela nova das próximas fases vai ser construída dentro dela. Vale terminar essa base antes de avançar.

FASE 2 — Formulários e Validação

Constrói os formulários principais do sistema, com todos os campos e validações — sem se preocupar ainda em salvar os dados de forma definitiva.

5. Formulário de Cadastro de Egresso (publico, mas do lado do egresso) — campos: nome, e-mail, curso, área de atuação, habilidades, telefone, senha e confirmar senha. Validação completa: campos obrigatórios, formato de e-mail, senha e confirmação iguais.

6. Formulário de Cadastro de Vaga (administrador) — campos: título, empresa, área, descrição. Validação completa: campos obrigatórios.

⚠ Nesta fase, os formulários devem processar e validar os dados corretamente, exibindo mensagem de sucesso ou erro — mas ainda sem gravação definitiva em banco de dados.

FASE 3 — Telas de Listagem (com dados de exemplo)

Constrói a exibição das listagens, usando dados de exemplo fixos no código — a estrutura da tela fica pronta, só trocando a origem do dado na fase seguinte.

7. Meu Perfil (egresso) — exibe os dados do próprio egresso, com opção de editar.

8. Vagas Disponíveis (egresso) — lista as vagas cadastradas, filtradas pela área de atuação do egresso.

9. Painel de Egressos (administrador) — lista todos os egressos, com filtro por área e busca por nome.

10. Lista de Vagas (administrador) — lista todas as vagas cadastradas, com opção de editar e excluir.

FASE 4 — Persistência em Banco de Dados

Conecta tudo que já foi construído ao banco de dados de verdade, substituindo os dados de exemplo por consultas reais.

11. Login com consulta real — substituir a lista fixa de usuários por uma consulta na tabela do banco.

12. Cadastro de Egresso — gravação real — o formulário da Fase 2 passa a inserir o registro no banco de dados.

13. Cadastro de Vaga — gravação real — o formulário da Fase 2 passa a inserir o registro no banco de dados.

14. Listagens com dados reais — as 4 telas da Fase 3 passam a consultar o banco de dados, no lugar dos dados de exemplo.

15. Meu Perfil — edição real — salvar as alterações feitas pelo egresso no próprio cadastro.

16. Editar e excluir vaga — real — as ações de editar/excluir da Lista de Vagas passam a alterar o banco de dados de verdade.

FASE 5 — Refinamento

17. Mensagens padronizadas — revisar mensagens de sucesso e erro em todas as telas, seguindo o mesmo padrão já usado no login.

18. Sanitização de dados — conferir se todo dado exibido na tela passa por tratamento adequado.

19. Teste do fluxo completo — cadastro, login, uso do painel e logout, testado nos dois perfis (egresso e administrador).

# Funcionalidades mínimas do sistema

Para o sistema ser considerado completo, ao final de todas as fases, ele precisa ter:

- Login e logout funcionando para os dois perfis (egresso e administrador)

- Cadastro de egresso, com os dados salvos no banco de dados

- Egresso conseguindo visualizar e editar o próprio perfil

- Cadastro de vaga pelo administrador, com os dados salvos no banco de dados

- Egresso conseguindo visualizar as vagas compatíveis com sua área

- Administrador conseguindo visualizar, filtrar e buscar egressos cadastrados

- Administrador conseguindo visualizar, editar e excluir vagas cadastradas

- Sidebar de navegação, recolhível, presente em todas as telas internas